|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  La fase de planificación la pudimos completar en los plazos definidos. los problemas surgieron en la fase de desarrollo al pensar que lo desarrollado cumpliría con los estándares de calidad asociados a la visualización final del proyecto. por lo que se tuvo que migrar y restablecer todo lo realizado en un proyecto nuevo. Lo que más ha dificultado el avance es la dedicación de horas por semana a lo que se me fue asignado. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Realizar menos horas pero respetar un horario definido por mi para trabajar en paralelo a lo que se tiene como objetivo y no recargarse de trabajo en un solo día.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo como un alcance mediano a lo esperado. Por lo que espero que mediante la asignación de un horario no sature mi capacidad técnica y pueda aportar con el mejor rendimiento posible** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Las inquietudes son las de documentación. Todos los registros necesarios que permitan identificar que realizamos un progreso o gestionamos adecuadamente el proyecto. Cuales son requeridos y cuales no son requeridos.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por el momento el trabajo en ramas nos ha permitido avanzar adecuadamente y entregar lo que definimos para cada uno. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Tanto como positivo y negativo es la motivación y cómo nos involucramos en el proyecto. La falta de interés puede llegar a desmotivar al equipo ya sea por un miembro o dos. Por otro lado, un aspecto a destacar es la comunicación y el respeto a las reuniones pautadas o con la debida información de quien puede o no puede asistir. |