**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Como avance del proyecto hemos desarrollado front-end para mostrara información de la base de datos. Que, si bien tiene un modelo de datos, hemos estudiado agregar información importante que permita el uso de nuevas tablas para funciones posteriores que hará el producto. Por ejemplo: El chat Bot permitirá mostrar funerarias o cementerios cercanas al usuario cuando este indique su ubicación o la ubicación que tiene en tiempo real. Otro uso es el de una funcionalidad que busca mediante un CRUD realizar el POST de homenajes a seres queridos con el fin de memorar los fallecidos (En proceso).*  *También está en proceso de desarrollo que el chatbot desarrolle la documentación necesaria para progresar en la toma de un servicio* |
| Objetivos | *Aumentar la calidad en la experiencia de usuario con funcionalidades.* |
| Metodología | *Lean Inception – Brain Strom* |
| Evidencias de avance | *Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.*  *En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).*  *En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los*  *requerimientos.* | *1)Desarrollo de portal Web.*  *2)Base de datos.*  *3)Chatbot.* | *PostgreSQL.*  *Python (Django).*  *ChatGPT.*  *GCP.* | *3 semanas.*  *1 semana.*  *2 semanas.* | *Oscar, Andres, Pablo.*  *Oscar, Andres, Pablo.*  *Oscar, Andres, Pablo* | *Problemas con la adaptación del template utilizado con las funcionalidades definidas.*  *Falta de funcionalidades en el portal.* | 1. *En proceso.* 2. *Con retraso.* 3. *En proceso* | *Nuevo análisis de el alcance al nivel funcional de el portal* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Como dificultades hemos tenido el cambio de el proyecto a un template más profesional. Nos ha costado poder entender como integrar las cosas y que funcionen correctamente por falta de comentarios que nos ayuden a identificar como se relacionan o permiten que el template tenga el correcto funcionamiento y visualización. Lo que nos ha facilitado desarrollar el proyecto es no tener que tomar permisos de las diferentes funerarias y cementerios. Ya que es un proceso más extenso y que nos retrasaría aún más. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *Como ajustes eliminamos la historia que genera un catálogo, debido a que el template nos permite hacer una navegación directa que nos mostrará las funerarias o cementerios agregados a el portal.*  *Se han agregado más criterios de aceptación para el chatbot. Que permita ampliar el alcance de lo que permite hacer y que beneficia a la experiencia de usuario para que no sea una navegación clásica y permita automatizar la búsqueda.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Las actividades no iniciadas son el sistema de calificaciones que permite validar como es la experiencia de otros con el servicio que prestan las funerarias. Debido a que el enfoque de desarrollo se centro en las nuevas funcionalidades.*  *Otra de ellas es el filtro que está en pausa ya que se busco fortalecer el chatbot para poder mostrar algo de valor.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)